## Slide 1: Dubinska analiza podataka Tema 08
Maja Vekić-Vedrina, M.Sc.
maja.vekic.vedrina@gmail.com
Sveučilište VERN’
Diplomski studij: IT menadžment

## Slide 2
Agenda za danas:
Proces implementacije analitičkih rješenja
Organizacija analitičkih projekata i ključne uloge (stakeholderi) u procesu implementacije podatkovne analitike

## Slide 3: Kompanija želi implementirati ANALITIČKO rješenje
Što sad?
Čeka vas jako puno posla… 
Notes: Kako nastaje ideja/svijest da je potrebna implementacija DWH/BI sustava:
up -> down
bottom -> up
oba smjera

## Slide 4: Pristup:
  KUPUJEMO ALATE I GRADIMO RJEŠENJE U SKLADU S POTREBAMA KONKRETNOG PODUZEĆA

## Slide 5: ANALITIČKI projekti su (u pravilu):
Kompleksni
Obuhvaćaju kompletno poslovanje tvrtke
Značajna su investicija za kompaniju
Svojevrstan su “poduhvat” za svaku kompaniju
Skloni su neuspjehu
=> Podrazumijevaju uvođenje velikih promjena
=> Potreban je studiozan pristup u implementaciji
Notes: U trenutku ideje, sve je nepoznato:
Ne znamo koje sve procese trebamo analizirati
Ne znamo kako točno želimo raditi reporting i analitiku
Ne znamo koji izvorišni sustavi su nam potrebni (gdje se nalaze podaci)
Ne znamo koje alate želimo implementirati i odabrati s tržišta (koji ETL, OLAP, reporting itd.)
Potrebno je pokrenuti veliki broj ljudi kroz cijelu kompaniju
Implementacija zahtijeva vrlo intenzivnu cross-funkcionalnu suradnju
Implementacija zahtijeva velike promjene: kako tehnološke tako i u smislu dosadašnjih praksi
Najteže je kad kompanija prvi put uvodi DWH/BI sustav.
Velika količina nepoznanica => povećani rizici projekta => povećana mogućnost za neuspjeh projekta

## Slide 6: Moramo voditi računa o puno različitih elemenata:
  Detaljna definicija poslovnih zahtjeva
  Analiza kompanijskih procesa
  Dizajn potrebnih KPI-jeva i dimenzija
  Analiza izvorišnih sustava
  Kvaliteta podataka
  Dimenzioniranje skladišta podataka
  Odabir Hardware-a, ETL alata, korisničkih alata
  Sponzorstvo projekta (senior management tvrtke)
  Imenovanje Key Usera
  Odabir članova projektnog tima
  Odabir dobavljača/partnera
Notes: Grupiranje ovih elemenata na PPTI Framework

## Slide 7: Ili u akademskim terminima…
PPTI (People/Processes/Technology/Information) Framework:
komponente nužne za implementaciju promjena
Peter Race, Henley Business School, University of Reading
Fahad Al –Humaidan Computing Science, Newcastle University
Nick Rossiter Informatics, Northumbria University
Technology
Processes
Information
People
Notes: PPTI komponente:
Technology: HW, alati (ETL, OLAP, reporting itd.)
Processes: poslovni procesi, tehnički procesi, change management
Information: definicije KPI-jeva/dimenzija, kvaliteta podataka, podaci u izvorištima podataka
People: svi stakeholderi na projektu
Dio komponenti je opipljiv (tangible) – Technology, Information, Processes, dok je dio komponenti apstraktan (intangible) – People, Processes.
U pravilu se vrlo intenzivno bavimo opipljivim komponentama dok smo intangible komponente skloni zaboraviti/podcijeniti/ignorirati jer su apstraktne i teško je njima upravljati.

## Slide 8: PeOPLE KOMPONENTA IZ PPTI FRAMEWORKA
Tko su „People”?
Jednom rječju ih zovemo:
stakeholderi projekta

## Slide 9: Grupe stakeholdera
Management tvrtke/sponzori projekta
Poslovne jedinice (prodaja, marketing, financije…)
IT organizacija
Project Manager projekta
Vlasnici izvorišnih sustava
Partneri/dobavljači

## Slide 10: KAKO U PRAKSI IZGLEDA Tipična ORGANIZACIJA NA ANALITIČKIM PROJEKTIMA:
Sponzor projekta
Steering Committee
Project Management
Project Manager naručitelja + Project Manager dobavljača
Financije
Key User
Članovi
tima
Marketing
Key User
Članovi
tima
Prodaja
Key User
Članovi
tima
IT
Key User
Članovi
tima
Dobavljači
Voditelji
timova
Članovi
tima
Notes: Key Useri su važni i nakon završetka projekta kada sustav uđe u operativni rad.

## Slide 11: INTERESI I BRIGE STAKEHOLDERA?
Management tvrtke/sponzori projekta
  Strateški ciljevi projekta (efikasnost, prihodi, uštede)
  Kompanijski uspjeh
  Opravdanje investicije
  Vlasništvo nad sustavom (svi žele/nitko ne želi biti vlasnik)
Poslovne jedinice (prodaja, marketing, financije…)
  Funkcionalnost u skladu sa željama i specifikacijom
  Pouzdanost sustava (povjerenje u brojke)
  Nervoza zbog dugog perioda do realizacije benefita
  Ispunjenje individualnih ciljeva/ambicija (osobni uspjeh)
  Da li će me novi sustav zamijeniti?
  Usvajanje novih znanja, vještina i odgovornosti

## Slide 12: INTERESI I BRIGE STAKEHOLDERA?
IT organizacija
    Tehnička izvedba, kvaliteta rješenja, kvaliteta podataka, odabir alata, dimenzioniranje sustava itd.
    Usvajanje novih znanja, vještina i odgovornosti
    Pritisak rokovima, održavanje kvalitete isporuke
    Nervoza zbog dugog perioda do realizacije benefita
    Nerealna očekivanja korisnika
    Ispunjenje individualnih ciljeva/ambicija (osobni uspjeh)
Project Manager projekta
    Time/Budget/Quality i njihovi konflikti + intangible faktori
    Koordinacija i organizacija projekta, komunikacija prema svim stakeholderima
    Ispunjenje individualnih ciljeva/ambicija (osobni uspjeh)

## Slide 13: INTERESI I BRIGE STAKEHOLDERA?
Vlasnici izvorišnih sustava
    Utjecaj analitičkih procesa na izvorišni sustav
    Tretman izvorišnih podataka (“ne damo svoje podatke”)
    Interni centri informacija/utjecaja
    Transparentnost procesa/kvaliteta podataka
Partneri/dobavljači
    Ispunjenje ciljeva projekta, isporuka kvalitetnog rješenja
    Odnos s naručiteljem
    Nerealna očekivanja naručitelja
    Pritisak rokovima, održavanje kvalitete isporuke
    Uspješan projekt je bitan za ugled dobavljača

## Slide 14: Često podcijenimo individualne, subjektivne utjecaje stakeholdera:
Ljudi smo… :
Osobne vrijednosti
Percepcija
Motivacija
Strahovi
Otpor prema promjeni
Skepticizam
Utjecaj organizacije:
Organizacijski ciljevi
Interna politika
Korporativna kultura
Želja za uspjehom i napredovanjem:
Individualni ciljevi
Ambicije
Stavovi
Interesi
Notes: S obzirom da DWH/BI projekti u pravilu mobiliziraju veli broj članova projektnog tima, ljudska ponašanja i osobine jako dolaze do izražaja na takvim projektima.
Project Manager ne mora biti psiholog, samo mora biti svjestan da su ljudi – ljudi i da će reagirati u skladu sa svojim osobnostima.

## Slide 15: Vraćamo se na PPTI…
“Recept” za uspješnu implementaciju promjena
Peter Race, Henley Business School, University of Reading
Fahad Al –Humaidan Computing Science, Newcastle University
Nick Rossiter Informatics, Northumbria University
Technology
Processes
Information
People
ZAPAMTITE PPTI FRAMEWORK.
SVE KOMPONENTE SU BITNE – VODITE RAČUNA O SVAKOJ!
OVO JE OSNOVNI „RECEPT” PRIMJENJIV NA BILO KOJI PROJEKT KOJIM SE UVODE PROMJENE U KOMPANIJI.
Notes: Projekt se može uspješno odraditi isključivo ukoliko su dobro pokrivene sve 4 komponente.
Ne vrijedi samo za DWH/BI sustave – ovo je univerzalno pravilo.
Ako je Technology komponenta neuspješna: npr. krivo dimenzionirani HW koji ne može obraditi potrebnu količinu podataka.
Ako je Processes komponenta neuspješna: npr. krivo dizajniramo change management proces pa je sustav kompleksno nadograđivati i uvoditi promjene
Ako je Information komponenta neuspješna: npr. krivo definiramo KPI-jeve/dimenzije i kompanija donosi odluke na temelju pogrešnih brojki
U prezentaciji ne govorimo o People komponenti zato što je važnija, ističemo je samo zato što tu komponentu često podcijenimo.

## Slide 16: Uspješno smo implementirali ANALITIČKI sustav.
Što dalje?
Projekt je gotov.

## Slide 17: Projekt je gotov…
Članovi projektnog tima su iscrpljeni
Sretni ste što je konačno gotovo
Uživate u uspjehu projekta
Pazite! Završen projekt je samo početak
Nema opuštanja…
Očekuje vas još puno, puno posla…

## Slide 18: Bez brige…
I dalje ćete se baviti „People” komponentom
tj. stakeholderima koji imaju doticaja s novim sustavom

## Slide 19: NOVI Sustav treba usaditi u organizaciju:
Tranzicijski period nakon projekta – prijenos projekta u linijsku organizaciju
Tehnička spremnost vs. poslovna spremnost sustava
Proširenje kruga korisnika
Treninzi, edukacije, prezentacija rješenja
“Propitkivanje” točnosti podataka iz novog sustava – izgradnja povjerenja u novi sustav
Gašenje starih funkcionalnosti (važno!)
Notes: Projekt je privremena organizacija koja traje dok je DWH/BI sustav u izgradnji.
Nakon završene implementacije projektna organizacija prestaje, a sustav treba predati ostatku organizacije na trajno korištenje.
U projekt je uključen ograničen broj ljudi, nakon projekta kreće ekspanzija i predavanje sustava na korištenje velikom broju korisnika.

## Slide 20: KAKO? O ČEMU VODITI RAČUNA?
Podrška managementa je i dalje nužna
Ambasadori novog rješenja u poslovanju
Vizibilitet - demonstracija benefita koje donosi novo rješenje
Kredibilitet sustava, povjerenje u podatke
Život ide dalje: upravljanje promjenama, daljnji razvoj sustava (change management proces)
Jaki, osposobljeni interni tim + nastavak suradnje s dobavljačima/partnerima
Notes: Management: podrška, promocija sustava, management stimulira korištenje sustava, CEO – “DWH believer”
Ambasadori i vizibilitet: Key Useri i njihovi nadređeni, svi članovi projektnog tima; imaju najviše informacija; entuzijazam i ponos zbog uspješno završenog projekta
Kredibilitet: na ovome je potrebno kontinuirano raditi, kontrolirati kvalitetu, uspostaviti jako nadzor nad DWH/BI procesima. Posljedice mogu biti katastrofalne – npr. poslovne odluke donešene na temelju pogrešnih podataka
Interni tim: korisnici i IT – osnova za uspješno funkcioniranje sustava

## Slide 21: Tipična struktura korisnika ANALITIČKIH sustava
End Users
Power Users
Key
Users
Key Useri: najnapredniji korisnici, ambasadori novog sustava
Power Useri: napredni, samostalni korisnici. Samostalno izrađuju analize. Barem jedan Power User po organizacijskoj jedinici.
Tijesno surađuju s Key Userom.
End Useri: najširi krug korisnika.
Ne izrađuju analize. Koriste gotove funkcionalnosti.
Konzumiraju gotove analize i izvještaje koje su izradili Key i Power Useri.

## Slide 22
Business intelligence competence center
(BICC)

## Slide 23: Kako to rješavamo u praksi?
IT
Key User
BICC (Business Intelligence Competence Centar)
Senior Management
Community of End Users and Power Users
Financije
Key User
Marketing
Key User
Prodaja
Key User
...
Business Intelligence Competence Center - BICC
New requirements
Ask questions about the system
Help if assistance is required
etc.
Knowledge transfer
Informations about priorities
Training of Power and End users
etc.
Escalation path

## Slide 24: Uloga BICC-a
BICC je virtualno, kros-funkcionalno tijelo koje se sastoji od Key Usera iz svih poslovnih područja
Osnovna uloga BICC-a je upravljanje svim procesima vezano uz analitičke sustave
Efikasan BICC je preduvjet za efikasno upravljanje analitičkim sustavima => odgovornost svakog Key Usera!
BICC harmonizira aktivnosti između poslovnih područja i brine se o “samo jednoj verziji istine” unutar kompanije

## Slide 25: Uloga BICC-a
BICC vodi računa o konsolidaciji zahtjeva i definicija te se brine o “široj slici”
BICC operacionalizira definicije KPI-jeva i pravila za izračune koji su osnova za tehničku implementaciju
Razmjena znanja i “lessons learned” između svih poslovnih područja
U radu BICC-a moraju sudjelovati iskusni i motivirani Key Useri (critical success factor) kako bi se osigurali efikasni procesi vezano uz analitički sustav

## Slide 26: Zaključak
    Uvođenje analitičkih sustava je zahtjevno i kompleksno
    Za uspjeh je potreban PPTI
    “People” komponenta zahtijeva posebnu pažnju (često je podcijenimo)
    Posao se nastavlja i nakon projekta => postaje kontinuirana organizacijska aktivnost
    Uvođenje analitičkih sustava utječe na promjenu dosadašnjih praksi i korporativne kulture
    Bez obzira na kompleksnost, benefiti koje ova rješenja donose kompaniji su ogromni